Fichier de Conception

Backlog

v1.0:
- Permettre à l'utilisateur de bouger son personnage dans les quatre directions à l'aide d'entrées au clavier.
- Permettre à l'utilisateur de connaître la position de son personnage après chaque mouvement.

v2.0:
- Permettre à l'utilisateur d'afficher graphiquement son personnage à l'aide de figures géométriques.
- Permettre à l'utilisateur de déplacer graphiquement son personnage.

v3.0:
- Transformer le labyrinthe en grille 2D composée de cases
- Implémenter et afficher les murs
- Gérer les collisions héro/mur
- Implémenter et afficher la case trésor
- Gérer les collisions héro/trésor
- Implémenter, afficher et déplacer les monstres
- Gérer les collisions héro/monstres (mort)
- Implémenter, afficher et déplacer les fantômes
- Générer labyrinthe à partir de fichier texte
- Implémenter, afficher et déplacer les téléporteurs
- Gérer les collisions héro/téléporteur (téléportation)

Sprints

Sprint 1:

Objectifs:
- Création d'un diagramme de classe et création d'une version texte fonctionnelle
- Mise en place du build automatique
- Tests unitaires

Répartition des tâches:
- Diagramme: Louise, Leo
- Création du model: Louise et Leo
- Création du main: Louise et Loïc
- Build automatique: Loïc
- Tests unitaires: Loïc

Sprint 2:

Objectifs:
- Création d'une version graphique fonctionnelle en utilisant des formes géométriques
- Mise à jour du diagramme de classe

Répartition des tâches:
- Mise à jour des diagrammes: Loïc
- Mise en place du pattern MVC: Louise, Léo
- Packaging et refactoring: Loïc

Sprint 3:

Objectifs:
- Convertir la carte du labyrinthe en grille 2D et modifier les déplacements en conséquence
- Mise en place des cases mur / trésor / pièges / magiques / passages
- Intégration des collisions du héro pour chaque type de case
- Génération du labyrinthe depuis fichier texte
- Mise à jour des diagrammes

Répartition des tâches
- Convertir la carte du labyrinthe en grille 2D: Loïc
- Mise en place des cases mur / trésor / pièges / magiques / passages: Loïc, Louise, Léo
- Intégration des collisions du héro pour chaque type de case: Loïc, Louise
- Génération du labyrinthe depuis fichier texte: Loïc
- Mise à jour des diagrammes: Louise

Sprint 4:

Objectifs:
- Version avec sprites
- Permettre à l'utilisateur de choisir le niveau du labyrinthe
- Créer fichiers labyrinthes correspondant aux niveaux
- Mise à jour des diagrammes

Description des cas d’utilisation

Cas n°1 : Lancement d’une nouvelle partie
- Acteur : Joueur
- Description : Le joueur démarre une nouvelle partie
- Auteurs : Pount Louise, Martin Léo, Marie Loïc
- Conditions : Aucune partie en cours
- Démarrage : Le joueur a lancé le programme

Cas n°2 : Bouger le héros
- Acteur : Joueur
- Description : Le joueur bouge les héros en haut, en bas, à droite ou à gauche
- Auteurs : Pount Louise, Martin Léo, Marie Loïc
- Conditions : Une partie est en cours
- Démarrage : Tant qu’une partie est en cours

Cas n°3 : Terminer une partie
- Acteur : Joueur
- Description : Le joueur termine sa partie
- Auteurs : Pount Louise, Martin Léo, Marie Loïc
- Conditions : Une partie est en cours
- Démarrage : Le héros du joueur est mort, ou a atteint une case trésor

Diagramme de cas d’utilisation

Diagramme de séquence

Diagramme de classes

Voici le même diagramme découpé en quatre pour raisons de lisibilité :